凉山州科教园区暨医学类教育服务建设项目设计-采购-施工总承包一期标段项目消防专业工程 比选文件 比选人：四川万尼腾建设工程有限公司 2023年6月

一.比选公告

1.比选项目

根据项目推进需要，比选人四川万尼腾建设工程有限公司决定对凉山州科教园区暨医学类教育服务建设项目设计-采购-施工总承包一期标段项目消防专业工程专业工程进行公开比选。

1.1项目地点：凉山州西昌市。

1.2项目概况：凉山州科教园区暨医学类教育服务建设项目设计-采购-施工总承包一期标段项目内部设置有综合实训楼、综合教学楼、教师教学教研用地、图书馆、综合行政楼、综合体育中心、学生宿舍、教师公寓等各功能区及相关室外配套设施建设（含校园道路、门等相关内容），总建筑面积约 207454 平方米。包含：1）地上建筑：综合实训楼 37500 平方米、综合教学楼 23800 平方米、共享知识环 56237 平方米、一期学生宿舍 57750 平方米、文化体验中心 3637 平方米、教师周转房 14910 平方米、室外看台 1800 平方米。2）地下建筑：1-2 综合实训楼教学空间 2815 平方米，共享知识环地下车库 9005 平方米。

其中四川万尼腾建设工程有限公司实施的范围暂定为：01综合实训楼（1-2#、1-3#、1-4#）、02号综合教学楼、06-学生宿舍（6-1#、6-2#、6-3#、6-4#、6-5#、6-6#）、07-文化体验中心、09-教师周转房（含人才公寓）的9-1#、9-2#、9-3#，11-门房的11-1#、11-2#。各楼栋布置详见附件。

1.3标段划分及规模：1个标段。

1.4比选范围：综合实训楼（1-2#、1-3#、1-4#）、综合教学楼（2#）；学生宿舍（6-1#~6-6#）、文化体验中心（7#）、教师周转房（含人才公寓）（9-1#~9-3#）、总平的喷淋系统，消火栓系统（包括从消防水池出水口、消防水箱至末端的点位的设备、管道、附属管件等），气体灭火系统，防火卷帘门，报警联动系统，防火门监控系统，电源监控系统、电气火灾监控系统、集中控制应急照明系统等发包人提供的室内消防系统施工图及有关设计文件、工程量清单内的工程内容。室外部分（与中建七局施工范围交界：以4#、5#楼与6#之间的公路边界为交界点）。具体详见工程量清单和图纸（附件）。

1.5工作内容：

（1）消火栓系统（不包含室外消火栓系统）

工程量清单所列：管道、阀门、水泵接合器、消火栓箱(含成套型消火栓)、试验消火栓、支（吊）架等工作内容。

（2）自动喷淋系统

工程量清单所列：管道、阀门、水泵接合器、湿式报警阀、水流指示器、喷头、末端试水装置、支（吊）架等工作内容。

（3）防排烟及通风系统

工程量清单所列：风机、风管、风阀、风口、百叶、支（吊）架、风机型钢基础等工作内容；不包括风机的混凝土基础。

（4）火灾自动报警系统

工程量清单所列：消防报警主机、消防联动柜、消防电话主机、消防备用电源、消防广播分配盘、功放、回路板、火灾显示盘、气体灭火控制盘、放气指示灯、声光报警器、总线隔离器、探测器、模块、按钮、警铃、广播、电话分机、电话插孔、端子箱等报警系统装置设备的安装；报警系统的电源线、信号线、电话线、广播线、消火栓启泵线、控制线等报警系统导线及连接软管、明装线管线盒的敷设。

（5）集中控制应急照明系统

工程量清单所列的安装工作内容，自应急照明集中电源至末端点位的全部安装工作内容,包括：应急照明控制器、应急照明集中电源、集中控制型消防应急灯具等系统装置设备的安装及联动调试；电源线、信号线、联动控制线等系统导线及连接软管、明装线管线盒的敷设。自双电源自切箱至应急照明集中电源的电源线由总包单位实施。

（6）气体灭火系统

工程量清单所列的安装工作内容，包括气体灭火系统所有组件安装等工作内容。

（7）电气安装系统

本系统自防火卷帘的控制箱（随机自带）至防火卷帘的电线电缆敷设。包括：控制箱、按钮、电线电缆安装等。自风机的配电箱（带风机控制）至风机的电线电缆敷设的安装调试工作由总包施工；自消防水泵的配电柜（带水泵控制）至消防水泵的电线电缆敷设、安装调试工作由总包施工。

(8)建筑消防设施第三方检测

根据住房和城乡建设部57号令要求：自2023年3月1日起施行《建设工程质量检测管理办法》，此办法要求，本工程消防设施第三方检测应由建设单位直接委托，中选方全力配合。

①检测范围：本工程承包范围内的各消防系统。

②检测形式：建设工程竣工验收前检测。

（9）建筑消防验收

在本工程消防验收时，由承包人负责确保建筑消防与安装消防一并通过消防验收，但属建筑土建施工质量问题导致未通过建筑消防验收的，承包人不承担施工质量问题的责任。

（10）其它：因消防系统本身需要而对主体施工单位完成的相关预留预埋的查验、主体精装修阶段的配合属于本工程范围；主体施工单位完成的相关预留预埋存在零星漏留漏埋及错留错埋，在主体单位不能补做及纠正的情况下，承包人必须实施，其费用按实结算。

- 1.6 工程质量标准

1、本工程质量要求合格，通过建筑工程消防竣工验收，并取得建筑工程消防验收合格意见书。验收的依据和标准：由发包人提供的经消防施工图审查通过的施工图纸及说明（含承包人承诺保证通过消防验收的优化方案），有关设计变更和技术交底及会议纪要，国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关法规、规定。

2、参选人中标后采购的主要材料设备必须符合工程所在地消防管理部门准入条件并送发包人定板及经发包人验收合格后方可使用。

2.比选申请人资格要求

2.1资质要求：独立法人资格，具备行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包贰级及以上资质，须具备有效的安全生产许可证。

2.2 业绩要求：

þ 施工业绩要求：近5年（ 2018年1月 1 日 —至今）不少于 1个类似项目。类似项目是指:已完工或正在实施或新承接单项合同面积不低于10万平米的消防设施专业工程业绩。

2.3 项目经理的资格要求：1 人，一级建造师，机电工程专业，并具有省级及以上住房城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证（B 证），须为比选申请人本单位人员（提供至少连续6个月社保缴纳证明，新聘用人员提供至少1个月社保缴纳证明和劳动合同）。

2.4 财务状况良好，近三年无亏损（提供近三年经审计的财务报表）；

2.5 本次比选不接受联合体比选。

### 2.6 限制参与比选的情形

2.6.1比选申请人不得存在下列情形之一：

（1）为比选申请人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）不同申请单位的法定代表人为同一人或存在控股关系的；

（3）被责令停业的；

（4）被暂停或取消比选资格的；

（5）财产被接管或冻结的；

（6）在最近三年内有骗取中标/中标或重大安全、质量事故的或因严重违约被解除合同的。

2.6.2近5年有不良行为记录或已被列入失信或被执行人的。

若存在上述行为将取消参标、中标资格，造成比选人损失的应当承担赔偿责任。

3.比选文件的获取

凡有意参加比选者，于 2023年 6月2日至 2023 年6月8日在凉山交投工程规划设计管理有限公司219室现场报名并领取比选文件电子文档或发送报名资料至以下邮箱93436080@qq.com,收到报名资料后，将按报名单位的报名邮箱发送比选文件电子档。(电子邮箱报名的，报名资料的原件应于开标当日现场递交)。

报名资料：法人身份证明原件、授权委托书原件、授权委托人身份证复印件加盖公章，公司营业执照复印件加盖公章、资质证书复印件加盖公章。

4.比选申请文件的递交及相关事宜

4.1比选申请文件递交的截止时间（比选截止时间，下同）为： 2023 年6月9日上午10时30分，地点为：凉山州国有交通投资发展集团有限责任公司三楼会议室（西昌市长安东路53号邮政大院内）；

4.2逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予接受。

5.联系方式

比  选 人：四川万尼腾建设工程有限公司

地    址：西昌市长安东路55号（邮政银行内）

联 系 人：蒋女士

电    话：18283466508

代理机构：凉山交投工程规划设计管理有限公司

地  址：西昌市长安东路53号

联系人：周女士

联系电话：18282824477

2023年6月1日

二.比选申请人须知

1.比选项目

1.1本比选项目名称：凉山州科教园区暨医学类教育服务建设项目设计-采购-施工总承包一期标段项目消防专业工程

2.服务工作内容、服务质量要求及工期等相关要求：

2.1工作范围

| 1 | 室外消防管网：本系统自消防水泵房消防水池至各建筑物沿途所属区域终端设备，包括管道、阀门、水泵接合器、室外消火栓（含成套型消火栓）、试验消火栓、支（吊）架、管沟土石方挖填、管道基础等工作内容； |
| --- | --- |
| 2 | 室内消火栓系统：本系统自消防水泵房消防水池至各建筑物的终端设备，包括消火栓泵、管道（含消防水箱的消火栓系统出水管道）、阀门、水泵接合器、消火栓箱（含成套型消火栓）、试验消火栓、支（吊）架、管沟土石方填挖、管道基础、消防水箱等工作内容。 |
| 3 | 消防水泵房：消防泵组及管道配件安装、消防水泵房至屋顶消防水箱管道及配件安装、消防水池附属的放空管、溢流管、通气管、水位计、阀门、水池进出水管道（进水管从市政消防水表［不含市政消防水表］后驳接）等安装工作内容，双电源箱至水泵（包括控制柜、电缆敷设）电源由总包单位施工。 |
| 4 | 屋顶消防水箱间：屋顶消防水箱附属的放空管、溢流管、通气管、水位计、阀门、水箱出水管、消防水泵等安装工作内容；水箱的混凝土基础由主体单位施工。 |
| 5 | 自动喷淋系统：本系统自消防水泵房起至各建筑物的终端设备，包括喷淋泵、管道（含消防水箱的自动喷淋系统出水管道）、阀门、水泵接合器、湿式报警阀、水流指示器、喷头、末端试水装置、支（吊）架、管沟土石方挖填、管道基础等工作内容。 |
| 6 | 消防电系统： |
| 6.1 | 火灾自动报警系统：本工程一切火灾自动报警系统完整性的安装工作内容，包括：火灾报警控制器、多线联动控制盘、消防电话总机、消防广播区域控制盘、消防广播录放盘、消防广播功放盘、消防联动电源、火灾显示盘、气体灭火控制器、喷洒指示灯、总线隔离器、声光报警器、探测器、模块、按钮、警铃、广播、电话分机、电话插孔、接线端子箱等系统装置设备的安装及联动调试；各系统的电源线、信号线、电话线、广播线、消火栓启泵线、联动控制线等系统导线及连接软管、明装线管线盒的敷设；以及其它为形成各系统所需的一切工作内容。 |
| 6.2 | 电气系统：自风机的配电箱（带风机控制）至风机的电线电缆敷设的安装调试工作由总包施工。但总包单位施工至配电箱含配电箱上端进线，配电箱至设备的出线由消防单位完成。 |
|  | 自防火卷帘的控制箱（随机自带）至防火卷帘的电线电缆敷设。包括：控制箱、按钮、电线电缆安装等。 |
|  | 自消防水泵的配电柜（带水泵控制）至消防水泵的电线电缆敷设、安装调试工作由总包施工 |
|  | 防火门监控系统：包括防火门监控系统穿线、模块安装、联动调试等工作内容。 |
| 7 | 防火卷帘系统：本工程一切防火卷帘系统完整性的安装工作内容，包括防火卷帘、封闸头箱、电机的安装以及防火卷帘的联动调试等工作内容。 |
| 8 | 气体灭火系统：本工程一切气体灭火系统（含干粉灭火器装置）完整性的安装工作内容，包括气体灭火系统所有组件安装及联动调试等工作内容。 |
| 9 | 防排烟及通风系统：本工程一切防排烟及通风（含各设备房的排气通风）系统完整性的安装工作内容，包括风机、风扇、风管、风口、百叶、支（吊）架、风机型钢基础等工作内容，以及出地库以上的风道排烟、送风百叶风口供应安装；不包括风机的混凝土基础，包括油烟风管的采购及安装、不包括风机的混凝土基础；包括挡烟垂壁的安装工作内容。空调系统由专业分包单位施工。 |
| 10 | 集中控制应急照明系统：自应急照明集中电源至末端点位的全部安装工作内容,包括：应急照明控制器、应急照明集中电源、集中控制型消防应急灯具等系统装置设备的安装及联动调试；电源线、信号线、联动控制线等系统导线及连接软管的敷设。自双电源自切箱至应急照明集中电源的电源线由总包单位实施。配管由总包单位实施。 |
| 11 | 预留预埋工作： |
|  | 消防水池的防水套管的预留预埋以及消防水泵的基础由主体单位施工。 |
|  | 穿主体结构梁、剪力墙、楼板的套管由主体单位埋设；穿非剪力墙套管由乙方制作安装，由主体单位预留洞口及收口吊洞，套管内封堵由消防单位实施； |
|  | 消防报警及联动系统的暗埋线管线盒的敷设已由主体施工单位进行预埋，但在安装过程中因甲方要求出现有零星暗埋线管线盒需移位时须乙方施工。 |
| 12 | 与中建七局施工范围交界：以4#、5#楼与6#之间的公路边界为交界点 |

2.2工作内容

具体详见工程量清单及图纸，包含但不限于以下工作

（1）消火栓系统（不包含室外消火栓系统）

工程量清单所列：管道、阀门、水泵接合器、消火栓箱(含成套型消火栓)、试验消火栓、支（吊）架等工作内容。

（2）自动喷淋系统

工程量清单所列：管道、阀门、水泵接合器、湿式报警阀、水流指示器、喷头、末端试水装置、支（吊）架等工作内容。

（3）防排烟及通风系统

工程量清单所列：风机、风管、风阀、风口、百叶、支（吊）架、风机型钢基础等工作内容；不包括风机的混凝土基础。

（4）火灾自动报警系统

工程量清单所列：消防报警主机、消防联动柜、消防电话主机、消防备用电源、消防广播分配盘、功放、回路板、火灾显示盘、气体灭火控制盘、放气指示灯、声光报警器、总线隔离器、探测器、模块、按钮、警铃、广播、电话分机、电话插孔、端子箱等报警系统装置设备的安装；报警系统的电源线、信号线、电话线、广播线、消火栓启泵线、控制线等报警系统导线及连接软管、明装线管线盒的敷设。

（5）集中控制应急照明系统

工程量清单所列的安装工作内容，自应急照明集中电源至末端点位的全部安装工作内容,包括：应急照明控制器、应急照明集中电源、集中控制型消防应急灯具等系统装置设备的安装及联动调试；电源线、信号线、联动控制线等系统导线及连接软管、明装线管线盒的敷设。自双电源自切箱至应急照明集中电源的电源线由总包单位实施。

（6）气体灭火系统

工程量清单所列的安装工作内容，包括气体灭火系统所有组件安装等工作内容。

（7）电气安装系统

本系统自防火卷帘的控制箱（随机自带）至防火卷帘的电线电缆敷设。包括：控制箱、按钮、电线电缆安装等。自风机的配电箱（带风机控制）至风机的电线电缆敷设的安装调试工作由总包施工；自消防水泵的配电柜（带水泵控制）至消防水泵的电线电缆敷设、安装调试工作由总包施工。总包单位仅施工至配电箱含配电箱上端进线，配电箱至设备的出线由消防单位完成。

(8)建筑消防设施第三方检测

根据住房和城乡建设部57号令要求：自2023年3月1日起施行《建设工程质量检测管理办法》，此办法要求，本工程消防设施第三方检测应由建设单位直接委托，中选方应全力配合。

①检测范围：本工程承包范围内的各消防系统。

②检测形式：建设工程竣工验收前检测。

（9）建筑消防验收

在本工程消防验收时，由承包人负责确保建筑消防与安装消防一并通过消防验收，但属建筑土建施工质量问题导致未通过建筑消防验收的，承包人不承担施工质量问题的责任。

（10）其它：因消防系统本身需要而对主体施工单位完成的相关预留预埋的查验、主体精装修阶段的配合属于本工程范围；主体施工单位完成的相关预留预埋存在零星漏留漏埋及错留错埋，在主体单位不能补做及纠正的情况下，中选人必须实施，其费用按实结算。

- 1.6 工程质量标准

1、本工程质量要求合格，通过建筑工程消防竣工验收，并取得建筑工程消防验收合格意见书。验收的依据和标准：由发包人提供的经消防施工图审查通过的施工图纸及说明（含承包人承诺保证通过消防验收的优化方案），有关设计变更和技术交底及会议纪要，国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关法规、规定。

2、参选人中标后采购的主要材料设备必须符合工程所在地消防管理部门准入条件并送发包人定板及经发包人验收合格后方可使用。

2.1工期要求：暂定20日历天，具体按比选人进度要求为准。

2.2 特别说明：中选人应按比选人的的工期进度计划，配备足够数量的工人和机械，若工人、机械数量不能满足施工进度要求，比选人有权要求增加工人、机械数量，若中标人不配合增加，比选人可另行聘请工人、机械，另行聘请的费用将从中选人的合同费用中扣除。

2.3安全文明施工要求：中选人应遵守国家法律规范和工程所在地安全生产、劳动安全、环境卫生、环保、施工现场管理等安全文明生产的规定，采取一切安全文明及环保措施，并承担费用。自觉接受主管部门的监督检查。

（1）确保施工现场达到标准化施工的标准。

（2）杜绝死亡、重伤、火灾、设备损坏等重大事故；事故轻伤率控制在千分之一以下。

（3）劳保用品中安全帽、安全带、反光背心由中选人自行购买，也可由比选人提供，比选工作内容结束后归还，若损坏或无法归还则由中选人按照比选人采购价赔偿。

2.4质量要求：满足国家相关强制性规范要求，且满足比选人质量要求。

3.比选申请人资格要求

- 同比选公告。

- 比选报价：

4.1最高限价：11015011.28元

4.2报价要求：

（1）报价唯一。按工程量清单进行报价。

- （2）报价为全费用单价（包含人工费、材料费、机械费、管理费、安文费、规费、税金等，以及比选申请人完成本项工作所发生的全部费用）。报价已包含增值税，税率9%。中标后，比选申请人施工过程中不得因采取赶工措施或材料价格波动等因素另行要求增加费用。

（3）比选申请人报名参加比选时应自行核对图纸和清单量，若中标，本次比选的报价将作为合同价，合同签订后价格不再调整，即执行总价合同。比选申请人的总报价须考虑各种风险，比选人不会因任何因素做调整（图纸有设计变更或发包方要求另行增减合同工程内容的除外，但不包含因中选人深化设计造成工程增加的变更）。

（4）根据项目的工期和实施范围，比选申请人的报价须已考虑项目赶工时辅助机械、周转材料、工人数量增加等特殊情况的发生增加的费用。中选后价格不予调整。

5.合同费用、比选报价

5.1比选申请人的比选报价如中选，其所报总价即为合同结算的最终价。

5.2比选代理服务费：比选代理服务费30000.00元（大写叁万元整），由中标人支付。

6.合同费用的支付

6.1 合同签订后，5个工作日内支付合同总价款的10%为预付款。

6.2工程进度款的支付：每月5日前上报上月实际产值进行审核，进度款金额审定后，15个工作日内支付不超过中选人已完成产值对应金额的80%。

6.3合同范围内所有建筑经住建部门验收合格并取得消防验收合格意见书，可支付不超过合同含税综合包干总价的85%。（具体比例根据项目资金情况，中选后双方协商）

6.4 中选人送齐消防竣工验收资料，总承包单位取得整个工程的竣工验收报告后180日，可支付至合同含税综合包干总价的90%。

6.5 经业主及审计单位审计结算结束后，可支付至最终审计结算价的97%，剩余3％作为工程保修款，待质保期完后支付。

质保期期按整个项目通过竣工验收起计算，为 24 个月。质保期满后一个月内，如无质量问题，一次性无息退回。

7.比选保证金

- 7.1比选保证金金额：不缴纳

- 8.履约保证金

签订合同时，需按合同金额的2%缴纳履约保证金，在签订合同时缴纳或是在支付第一笔进度款项时扣除。

- 9.质量保证金

工程质量保证担保，保证金额为：审定结算工程款金额的3% 。质保期满后无息退回。

三.比选文件

1.比选文件的组成

1.1授权委托书（原件）

1.2法定代表人身份证明（需加盖鲜章）

1.3营业执照（复印件加盖鲜章）

1.4资格证明文件（若有，复印件加盖鲜章）

1.5质量、工期和服务承诺书（加盖鲜章）

1.6近五年内，比选申请人和其法定代表人在相关主管部门无不良信用记录（书面承诺，格式自拟）

1.7比选申请人认为需要提供的其他相关资料（如有，需加盖鲜章）

1.8其他资格条件要求的资料

2.比选报价

2.1比选报价是指比选申请人中选后为完全履行合同规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，是比选文件所确定的比选范围内全部工作内容的价格自主报价。

比选报价采取单价方式，比选申请人应根据比选文件要求自行考虑相关因素并计算比选报价，否则由此而引起的一切费用均视为已包括在比选报价中，比选报价表按填写。

2.2比选申请人只能有一个报价，当大写于小写不一致时以大写为准。

四.比选

1.比选申请文件的密封和标记

1.1比选申请人必须将比选申请文件封口处贴上封条，启封处加盖比选申请人公章并由法定代表人或其委托代理人签署。

1.2未按要求密封和加写标记的比选申请文件，比选人不予接受。

2.比选申请文件的递交

2.1比选申请人应在规定的比选截止时间前递交比选申请文件正本壹份；

2.2除比选人另有规定外，比选申请人所递交的比选申请文件不予退还；

2.3逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予接受。

3.开标的时间和地点

3.1开标时间：详见公告

3.2开标地点：凉山州国有交通投资发展集团有限责任公司三楼会议室（西昌市长安东路53号邮政大院内）。

3.3比选人在上述规定的时间和地点开标。

4.开标的程序

4.1宣布开标纪律；

4.2公布比选截止时间前递交比选申请文件的比选申请人名称并点名，确认比选申请人是否派人到场；

4.3在相关部门工作人员的监督下，检查比选申请文件的密封情况，确认无误后，当众开启比选申请文件。

5.评标办法

本项目评标采取综合评分法，由比选人依法组建的评审委员会负责。评审委员会由比选人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评审委员会构成：3人。通过符合性评审的综合最高分单位中标。若有相同分数时随机抽取一家作为中标单位。

综合评分明细表

| 序号 | 评审项目 | 评分因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信部分（10分） | 企业资信（1分） | 1、企业信誉良好，无被不良信用信息可得1分，否则不得分。需在中国裁判文书网查询和全国企业信用信息公用系统、信用中国、四川省建筑市场与诚信一体化工作平台门户网站查询，提供截图资料。 |
|  |  | 企业业绩（2分） | - 满足资格条件得1分，自2018年1月1日至-至今，每增加一个类似项目业绩加1分，本项最高得2分。 - 类似项目是指:已完工或正在实施或新承接单项合同面积不低于10万平米的消防设施专业工程业绩，须提供中标（选）通知书或合同协议书复印件，已完工项目提供竣工验收报告复印件。 |
|  |  | 人员要求（7分） | - 1、项目经理满足资格条件得1分，具备一级建造师（机电工程）且同时具备中级及以上职称的加1分；自2018年1月1日至比选截止时间，每有1个已完成类似项目业绩的加1分，本项最高得4分。 - 技术负责人具备中级及以上工程师职称的得1分，如具备高级工程师的加1分，本项最高得2分。 - 3、安全负责人：具有省级及以上住房城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证（C证）得1分。 - 类似项目是指:单项合同面积不低于10万平米的消防设施专业工程业绩。须提供中标（选）通知书或合同协议书复印件，已完工项目提供竣工验收报告复印件，已完工项目提供竣工验收报告复印件。 注：以上人员均为比选申请人本单位人员，需提供至少连续6个月的社保缴纳证明，新聘用人员需提供至少1个月社保缴纳证明和劳动合同复印件。 |
| 2 | 技术部分（30分） | 实施方案 | 实施方案应至少包含如下方面：资源配置计划、进度保障措施、质量控制保证措施、安全保证措施、重点和难点分析等内容。 1.资源配置计划:根据项目具体情况、特点编制，提供实施本项目的机械、车辆、劳动力配置表及进场计划，内容详细，有针对性，合理可行。优得7分，良得5分，中得3分，差得2分，无得0分。 2.进度保障措施：根据项目具体情况、特点编制，实施本项目内容详细，有针对性，合理可行。优得7分，良得5分，中得3分，差得2分，无得0分。 3.质量控制保证措施:体系完备、合理、科学及可操作性强。优得7分，良得5分，中得3分，差得2分，无得0分。 4.安全保证措施：体系完备、合理、科学及可操作性强。优得7分，良得5分，中得3分，差得2分，无得0分。 5.重点和难点分析:重点难点分析全面详细、具有针对性，解决方案合理可行。优得2分，良得1.5分，中得1.2分，差得0.8分，无得0分。 |
| 3 | 报价部分（60分） | 报价 | 一、报价（60分） 1、以有效比选报价的算术平均值作为基准价。 2、偏差率=100%×（比选报价－基准价）/基准价 偏差率保留2位小数，小数点后第3位“四舍五入”。 （1）如果比选报价＞基准价， 则报价得分F=60－偏差率×100×G； 如果比选报价≤基准价， 则报价得分F=60＋偏差率×100×H。 其中：G=0.2，H=0.1。 比选申请人得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。扣完为止。 |

附件一

## 第四章 比选申请文件格式

封面

正本/副本

（项目名称）

比选申请文件

比选申请人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

日期：    年   月   日

目  录

一、法定代表人身份证明、授权委托书	(  )

二、比选申请人基本情况表	(  )

三、比选函	(  )

四、比选申请人承诺书	(  )

五、公司简介	(  )

六、资格证明材料	(  )

七、人员配置表	(  )

八、业绩一览表	(  )

九、项目实施方案	(  )

十、其它材料（如有）	(  )

一、法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年    月    日

经营期限：

姓名：          性别：        年龄：        职务：

系                             （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：                   （盖单位章）

年    月    日

注：（1）法定代表人亲自比选而不委托代理人比选适用。

（2）法定代表人在递交比选文件时，应携带比选申请人法人证书及身份证原件备查。

(3)法定代表人提供的证件、证明不齐或不符合要求的，比选文件不予接受。

授 权 委 托 书

本人          （姓名）系          （比选申请人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                             比选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证明身份证复印件和委托代理人身份证复印件、

比选申请人：                （盖单位章）

法定代表人：                （签字）

身份证号码：

委托代理人：                （签字）

身份证号码：

年   月   日

注：（1）法定代表人不亲自比选而委托代理人比选适用。

（2）委托代理人在递交比选文件时，应携带委托代理人身份证原件。

(3)委托代理人提供的证件、证明不齐或不符合要求的，比选文件不予接受。

二、比选申请人基本情况表

| 1 | 比选申请人名称： |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 注册地址： |  |
| 3 | 注册年份 ： 年 月 日 |  |
| 4 | 电话： | 联系人： |
| 5 | 传真： | 电子邮箱: |
| 6 | 公司营业执照号： |  |
| 7 | 公司员工总人数(单位：人) |  |
| 8 | 主营范围： |  |
| 9 | 其他需要说明的情况（如有）： |  |

- 三 、比选函

致：（比选人）

我公司全面研究了          （项目名称）项目的比选文件，我单位将遵照比选文件的要求承担该项目全部工作，并提交比选文件正本1份。

1、我公司将按比选文件的规定和项目要求履行合同责任和义务，并在比选人书面任务委托单或者其他书面通知时限内完成委托的施工任务。

2、我公司已详细审查全部比选文件，包括修改文件（如有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、本比选有效期为递交比选文件截止日起     日历天。

4、我公司同意提供，按照贵方要求与比选应答有关的一切数据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

比选申请人：      （单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日期：    年   月   日

四、比选申请人承诺书

致：（比选人）

我单位愿意参加          （项目名称），作为比选申请人，我单位承诺如下：

1、我单位自愿参加项目比选,同意并接受比选文件所有内容及要求。

2、我单位对比选所提供的文件和资料的真实性负责，同意并配合行政监督机关和项目业主对我单位进行查询或调查。如与实际不符或弄虚作假，或有应回避的情形而不回避的，本单位愿承担一切责任（包括通报批评和行政处罚等）。

3、我单位完全理解业主单位因法律和政策原因取消比选、以及拒绝所有的比选申请人而重新比选，并对此类任何行为不承担任何责任。

4、不论中标与否，因比选所发生的一切费用，由我单位自行承担。

5、我单位参加本次比选       （填写“具有”或“不具有”）比选文件规定的限制参与比选的情形。

6、如我单位中标，我们承诺在项目实施过程中，严格按业主要求按时、按质完成项目工作。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

比选申请人：      （单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日期：    年   月   日

- 公司简介

- 格式自拟

六、资格证明材料

- 格式自拟

七、人员配置表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 身份证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |

比选申请人：      （单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日期：    年   月   日

（一）主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

注：（1）“主要人员简历表”中的项目负责人、施工技术负责人除提供有关个人业绩（如要求，下同）及证明、证书、证件外，还必须同时附个人身份证复印件和社保缴纳证明。如不实，属于弄虚作假，取消中标资格。

（2）比选申请人应通过四川省住房城乡建设行业数据共享平台、交通运输部质监局或中国水利工程协会门户网站查询主要人员证书信息、工程业绩、在建项目、不良行为、良好行为、历史记录等从业信息，并将在线网络截图打印件同比选文件一并提交。

### 八、业绩一览表

| 序号 | 委托人 | 项目名称 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

比选申请人：      （单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日期：    年   月   日

九、项目实施方案

- 自拟

十、其它材料（如有）

质量、工期和服务承诺书

致：

非常荣幸参加贵方组织的                               的比选。

我方就质量和服务作出如下承诺：

1.质量保证：我方按照比选文件，及比选人质量要求完成所有工作。

2.工期保证：我方按照比选文件，及比选人工期要求完成所有工作。

3.其他：

比选申请人全称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年     月     日

比 选 报 价 表

| 序号 | 项目名称 | 下浮比例(保留两位小数） | 比选总报价（含税） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

本比选报价表后，比选申请人应附详细的已标价工程量清单。

注：1.需提供增值税专用发票，税率9%。

2.比选申请人比选时已自行核对图纸和清单，若中标，本次比选的报价将作为合同价，合同签订后价格不再调整，即执行总价合同。比选申请人的总报价已考虑各种风险，后期不会因任何因素做调整（图纸有设计变更或发包方要求另行增减合同工程内容的除外，但不包含因中选人深化设计造成工程增加的变更）。

比选申请人全称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

附件五