四川省西昌汽车运输(集团)有限责任公司会理分公司旧房改造工程

招标文件

招标人：四川省西昌汽车运输(集团)有限责任公司会理分公司

代理机构：凉山交投工程规划设计管理有限公司

2026年 1月

## 目录

第一章招标公告	3

第二章投标人须知	6

第三章招标办法	13

第四章合同条款	17

第五章投标文件格式	18

第一章  招标公告

四川省西昌汽车运输(集团)有限责任公司会理分公司根据项目建设需要，对四川省西昌汽车运输(集团)有限责任公司会理分公司旧房改造工程，通过公开招标方式确定施工单位，现将有关事宜公告如下：

一、招标项目情况：

1.1项目地点：会理市。

1.2项目招标范围：工程清单及施工图所示范围内的全部内容。

- 投标人的资格要求：

- 2.1 资格要求：具备独立法人资格，具有有效的营业执照、具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证。

2.2项目负责人：（1）项目负责人1人：应是注册在本单位的建造师（不含退休人员）；专业：建筑工程；级别：二级及以上；具有安全生产考核合格证（B级证书）；（2）技术负责人1人：应是注册在本单位人员（不含退休人员），具有建筑工程专业中级及以上技术职称；（3）专职安全员1人：应是注册在本单位人员（不含退休人员），有安全生产考核合格证（C级证书），    注：以上人员应提供社保，社保缴费证明是指：由社保部门出具的主要人员在该投标单位最近 6 个月连续缴费证明，从招标文件开始下载时间的上一个月或上上个月起算，往前推6个月的连续、不间断的缴费证明，企业设立不足6个月的可少于6个月；退休人员提供退休证明材料，无需提供社保缴费证明；新聘人员在该投标单位的社保缴费证明不足6个月的，还应提供聘用合同。

2.3现场配备班组技术负责人、施工员、质量人员及专职安全巡视人员（自行承诺）；所有参建工人年龄18-55周岁，且按照工期及进度要求配备足够数量的工人及机械设备（自行承诺）；按统一要求自行购买安保用品及服装（自行承诺）。

2.4财务要求：财务状况良好，近三年无亏损（提供近三年经审计的财务报表或自行承诺），投标人注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，也可提供加盖工商备案主管部门印章的公司章程复印件。

四、招标文件的获取及公示

4.1凡有意参加投标者，于 2026年1月22日起至投标截止时间前在凉山州交通城市建设投资集团有限责任公司（网址：http://www.lsjtjt.cn/index.html）下载招标文件。

4.2中标结果公示网站：公示期限：3天，凉山州交通城市建设投资集团有限责任公司（网址：http://www.lsjtjt.cn/index.html）网站公示。

五、投标文件的递交及相关事宜

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为:2026年1月26日09时30分，地点为:凉山州交通城市建设投资集团有限责任公司五楼会议室（西昌市长安东路53号邮政储蓄银行内）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

5.3投标人代表递交投标文件时应提供以下资料，未提供或提供有缺漏的招标人将予以拒收：

（1）若为委托代理人（限1人）时应当提供：①授权委托书（原件）；②身份证（原件及复印件加盖公章）；③委托代理人社保缴费证明。

注：社保缴费证明是指：由社保部门出具的主要人员在该投标单位最近 6 个月连续缴费证明，从招标文件开始下载时间的上一个月或上上个月起算，往前推6个月的连续、不间断的缴费证明，企业设立不足6个月的可少于6个月；退休人员提供退休证明材料，无需提供社保缴费证明；新聘人员在该投标单位的社保缴费证明不足6个月的，还应提供聘用合同。

- 若为法定代表人时应当提供：①法定代表人身份证明（原件）；②身份证（原件及复印件加盖公章）。

- 六、联系方式

招标人：四川省西昌汽车运输(集团)有限责任公司会理分公司

地  址：四川省西昌汽车运输(集团)有限责任公司会理分公司

联系人：杨先生

联系电话：17790155105

代理机构：凉山交投工程规划设计管理有限公司

地址：西昌市长安东路53号

联系人：周女士

联系电话：0834-6133013

第二章 投标人须知

一、项目情况：详见招标公告。

三、计划工期：按合同要求执行。

特别说明：中标人应按招标人的工期进度计划，配备足够数量的工人及机械设备，若工人或机械设备数量不能满足施工进度要求，招标人有权要求增加工人及机械设备数量，若中标人不配合增加，招标人可另行聘请工人及增加机械设备，另行聘请的工人工资及增加的机械设备费用将从中标人的合同费用中扣除。

四、质量要求：竣工验收合格率达到100%。

（1）执行招标人签发的施工设计文件、作业指导书、国家现行各种工程质量相关行业标准及验收规范以及本招标文件的要求。

（2）工程质量必须满足业主、监理及招标单位的要求，符合本工程施工图设计及规范要求。中标单位必须配备技术负责人、技术人员，所有工序必须经招标单位及监理工程师检查验收合格后方可进行下道工序施工。虽然招标单位质检人员对工程施工进行监督管理，但并不免除中标单位的任何质量责任。

（3）招标单位对工程质量实行一票否决权，技术资料不全或工程质量达不到标准的，不予计价。因中标单位责任造成工程质量不合格而发生的返工费用及造成的工期延误及由此增加的费用均由中标单位承担。

（4）安全文明施工要求：中标人应遵守国家法律规范和工程所在地安全生产、劳动安全、环境卫生、环保、施工现场管理等安全文明生产的规定，采取一切安全文明及环保措施，并承担费用。自觉接受主管部门的监督检查。

（5）确保施工现场达到标准化施工的标准。

（6）杜绝死亡、重伤、火灾、设备损坏等重大事故；事故轻伤率控制在千分之一以下。

- 五、工程量清单：详见附件。

- 六、投标人资格要求：详见招标公告。

七、投标人不得与招标项目相关单位存在下列关联情形：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与招标项目的其他投标人同为一个单位负责人；

（3）与招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）法律法规规定的其他情形。

八、投标保证金：无。

九、投标报价说明与费用的支付

9.1招标控制价：440322.07元。

9.2报价要求（若投标人未响应报价实质性要求，应否决其递交的投标文件文件）：

报价唯一。中标后双方签订固定单价合同，最终结算实际工程量（或项）减少的据实结算。

合同价包含且不限于完成该分包工程的全部人工费、材料费、机械费、管理费、合理利润、安全文明施工费、规费、税金等全部费用。在合同执行期间，无论工程量、材料费、人工费、成本或其它工程风险是否变化合同单价均不作调整，乙方应充分考虑本工程施工的风险，风险费用已含在合同报价中，甲方不再承担由于任何风险引起的费用。

9.3低于成本报价：(1)某投标人的投标报价低于最高限价80%;投标报价作为可能低于其个别成本的评审对象。评标委员会应当向其发出澄清函，要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。(2)评标委员会全体成员半数以上认为该投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，拒绝签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意。

注：“投标报价算术平均值”是指在最高限价80%-100%（均含本数）所有通过资格评审的投标人投标报价的算术平均值,投标报价低于最高限价80%或高于最高限价100%的不得纳入“投标报价算术平均值”计算。除投标报价超过最高限价或低于成本报价的投标文件外，所有通过详细评审的投标文件均应进行投标报价评分，但投标报价高于最高限价的直接否决其投标资格。

9.4工程计量：乙方应在计量当期14个工作日前上报经甲方工程部门审核确认的当期合格工程量，甲方物资部门、安全部门、工程部同时提交当期的物资领用情况、安全生产奖罚、现场施工质量奖罚给合同部，以便在当期结算中扣除。

9.5合同费用、投标报价

9.5.1投标后确定中标合同价，暂定合同价=投标总报价，结算价=实际合格工程量×合同单价-各项扣款。

9.6合同费用的支付

- 9.6.1甲方应在过程计量办理完毕并提供合格的增值税专用发票后的14天内向乙方支付进度款，进度款按照乙方实际完成工程量（设计工程量范围内）进行计量并支付至当期过控单位审定的甲方过程计量款对应的乙方计量款且扣除乙方各项应扣款后的80%（若业主未聘请过控单位，进度款按照乙方实际完成工程量（设计工程量范围内）进行计量并支付至当期甲方核定的乙方对应部分的计量款且扣除乙方各项应扣款后的80%）；

- 9.6.2工程竣工验收合格后，进度款按照乙方实际完成工程量（设计工程量范围内）进行计量并支付至当期过控单位审定的甲方过程计量款对应的乙方计量款且扣除乙方各项应扣款后的90%（若业主未聘请过控单位，进度款按照乙方实际完成工程量（设计工程量范围内）进行计量并支付至当期甲方核定的乙方对应部分的计量款且扣除乙方各项应扣款后的90%）；

- 9.6.3乙方完成其责任范围内的所有竣工资料，甲方应在竣工结算审计审定且乙方提供符合要求的增值税专用发票后的14天内，支付至经审计审定的甲方最终实际结算价中乙方对应部分且扣除乙方各项应扣款后的97%；

9.6.4剩3%作为质保金，缺陷责任期满后，乙方无质量问题，甲方无息支付。

9.6.5发票提供：乙方应在付款前，向甲方提供真实、合法、有效且符合甲方财务要求的增值税专用发票，同时附上加盖公章的营业执照、开户许可证、完税证明、发票准购证等资料复印件及结算单原件。若因供方原因导致前述资料提供不完备的，需方有权拒绝付款且不因此而承担逾期付款的违约责任。

9.6.6乙方应合理使用甲方拨付的工程款，不得挪做他用，应按美姑县劳动管理部门关于劳务工资管理的规定予以发放。每期拨付工程款时，乙方应同步将该工程款的使用明细表上报甲方项目部审核后，以复印件形式在甲方财务室存档备案。否则由此造成的一切后果由乙方承担。

9.6.7招标保证金 ：无

9.6.8履约保证金：履约保证金缴纳方式及相关约定按合同执行。

9.7招标代理服务费：5000.00元，由中标人支付。

代理服务费由中标单位基本帐户转入，转帐后在税务系统自行下载发票。

账户名称：凉山交投工程规划设计管理有限公司

开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司西昌市支行

银行账户：951000010005068935

十、投标文件的编制要求

10.1投标文件应对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。

10.2投标文件应内容完整，字迹清晰可辨。投标文件（包括所附证明材料）字迹或印章模糊导致无法确认关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施、投标价格的，应作无效投标处理。

10.3投标文件所附证明材料应内容完整并清晰可辨。所附证明材料内容不完整或字迹、印章模糊的，评标委员会应要求投标人提供原件核验。

10.4投标文件格式中明确要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用印章、签名章、或电子版章代替，也不得由他人代签。

10.5投标文件格式上所有要求盖章的地方都须加盖投标人单位（法定名称）章（鲜章）,不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替，单位章内容须与单位营业执照名称一致。

10.6投标文件格式中要求投标人“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自参加投标而不委托代理人投标的，由法定代表人签字；如法定代表人授权委托代理人参加投标的，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字。

10.7法定代表人身份证明、授权委托书（如有）应符合第五章“投标文件格式”的要求。投标文件不需要逐页小签。

10.8投标文件的正本与副本（副本可以是正本的复印件或影印件）应采用粘贴或装订方式分别装订成册，同时投标文件应从目录页逐页连续编码。投标文件要求附原件的资料，应一律附于投标文件“正本”内。修改的投标文件的装订也应按本要求办理。投标文件正本一份，副本一份，应在封面注明“正本”或“副本”字样，当正副本不一致时以正本为准；

所有投标文件应密封完好，封口处应加盖单位公章或法定代表人印章。外包装上还应写明：

（1）项目名称；

（2）投标人名称、地址；

（3）“2026 年 月 日 时 分前不得拆封”字样。

逾期送达的、未送达指定地点的或不按照投标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

十一、履约保证金：无

十二、投标有效期：自投标人提交投标文件截止之日起计算30天。

十三、招标流程

13.1招标人按招标文件规定的投标截止时间（招标时间）和地点对投标文件公开招标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加；

13.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退还给投标人；

13.3按照投标人签到顺序当众开标，公布标段名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价及其他内容等，并记录在案；

13.4投标人代表、招标人代表、监督人等有关人员在开标记录上签字确认；

13.5投标人按招标文件规定递交了投标文件，不参加开标会或在开标会中途退场的，视为认可开标结果，事后不应再对招标程序的公正合法性等提出质疑或异议。

十四、评审：评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

14.1评审由招标人依法组建的评审委员会负责。评审委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会构成：3人。

14.2 评审委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评评审依据。

14.3评审完成后，评审委员会应当向招标人提交书面评审报告和中标候选人名单。评审委员会推荐中标候选人的人数：1-3名

十五、合同授予

15.1中标候选人公示：在收到评审报告之日起3日内，按照招标公告规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日。

15.2招标人将确定排名第1的投标人为中标人。排名在前的中标人因不可抗力提出不能履行合同的，招标人可以确定相同标段排名次之的为中标人，并以相同标段报价较低的报价签订合同，以此类推。

15.3 中标人应于收到中标通知书之日起15个工作日内，由法定代表人或其授权人办理合同签订事宜。合同经双方加盖公章后生效；

15.4招标人和中标人在签订合同协议书的同时，须按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同，明确双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任；

15.5在合同实施期限内中标人若更换负责人的，必须事先取得招标人书面批准，更换后的人员应为本单位人员，且不得低于原投标承诺人员所具有的资格和条件。

十六、招标人的权利

16.1招标人保留在授予中标通知书前的任何时候取消本次招标活动以及拒绝所有的投标文件的权利，且无须向受影响的投标人解释有关原因；

16.2对未中标的投标人，招标人将不作任何解释。

十七、不正当竞争与纪律监督

17.1严禁投标人向参与招标、评审工作的有关人员行贿，使其泄露一切与招标、评审工作的有关信息；

17.2 投标人在投标过程中严禁互相串通、结盟，损害招标的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他投标人参与正当投标。

第三章  评标办法

一、总则

（一）评审遵循公平、公正、科学、择优的原则；

（二）评审方法：综合评分法；

二、评审小组

（一）本项目的评审委员会由招标人按照相关规定组建；

（二）评审委员会应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任；

（三）评标程序：初步评审---资格评审---量化评审--编写评审报告；

（四）在评审过程中，凡未通过上一评标程序的投标文件，不再进入后续的评审程序；

三、初步评审

（一）初步评审主要对各投标文件是否在实质上响应了招标文件要求进行评审；

（二）初步评审标准：

| 序号 | 评审标准 | 是否通过（填写“是”或“否”） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称与营业执照一致 |  |
| 2 | 投标文件符合招标文件要求 |  |
| 3 | 投标人的报价符合招标文件规定，未超过最高限价 |  |
| 4 | 计划工期符合招标文件要求 |  |
| 5 | 质量要求符合招标文件要求 |  |
| 6 | 投标文件未附有招标人不能接受的条件 |  |
| 结论（应填写“通过”或“不通过”） |  |  |

四、资格评审

评审委员会对通过初步评审的投标文件进行资格评审，资格评审实行强制性合格条件标准（见下表），凡有一项不合格则不能通过，资格审查未通过的不再进入下一步评审。

| 序号 | 评审因素与评审标准 | 是否通过（填写“是”或“否”） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资质要求：符合招标文件要求 |  |
| 2 | 财务要求：符合招标文件要求 |  |
| 3 | 人员要求：符合招标文件要求 |  |
| 4 | 信誉要求：符合招标文件要求 |  |
| 5 | 业绩要求：符合招标文件要求（如果有） |  |
| 6 | 投标人的其他要求符合招标文件规定 |  |
| 7 | 结论（应填写“通过”或“不通过”） |  |

五、量化评分并推荐中选候选人

（一）评标委员会对合格的投标人按以下评分标准进行量化评分，按综合得分由高到低进行排序，并推荐1-3名中标候选人。

（二）编制评审报告，评审报告由评审委员会全体成员签字。

| 序号 | 评审项目 | 评分因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案 （40分） | 技术方案 | 实施方案应至少包含如下方面：资源配置计划、进度保障措施、质量控制保证措施、安全保证措施、重点和难点分析等内容。 1.资源配置计划:根据项目具体情况、特点编制，内容详细，有针对性，合理可行。优得8分，良得6分，中得4分，差得2分，无得0分。 2.进度保障措施：根据项目具体情况、特点编制，内容详细，有针对性，合理可行。优得8分，良得6分，中得4分，差得2分，无得0分。 3.质量控制保证措施:体系完备、合理、科学及可操作性强。优得8分，良得6分，中得4分，差得2分，无得0分。 4.安全保证措施：体系完备、合理、科学及可操作性强。优得8分，良得6分，中得4分，差得2分，无得0分。 5.重点和难点分析:重点难点分析全面详细、具有针对性，解决方案合理可行。优得8分，良得6分，中得4分，差得2分，无得0分。 |
| 2 | 报价部分（50分） | 报价 | 1.低于成本按第二章9.3条进行评审。 2.采用有效投标报价的算术平均值为评标基准价，评标基准价小数点后保留两位。 3、偏差率=100%×（投标报价－基准价）/基准价 偏差率保留2位小数，小数点后第3位“四舍五入”。 （1）如果投标报价＞基准价， 则投标报价得分F=50－偏差率×100×G； （2）如果投标报价≤基准价， 则投标报价得分F=50＋偏差率×100×H。 其中：G=1，H=0.5。 投标人得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。扣完为止。 |
| 3 | 商务部分（10分） | 企业业绩 | - 类似项目业绩（近3年，2023年1月1日-投标截止日，以签定合同时间为准。）：提供一个合同金额40万元及以上的建筑工程类似业绩合同得6分，在此基础上每增加1个类似业绩合同加2分，本项最高得分10分。 |

六、推荐中标候选人

（一）评审委员会对合格的投标人按综合得分由高到低进行排序，并推荐1-3名中标候选人。

（二）编制评审报告，评审报告由评审委员会全体成员签字。

- 合同条款

第五章  投标文件格式

说明：

(1) 投标人应按照本章提供的投标文件格式要求，提交投标文件；本章未提供格式的，投标人自主编制；

(2)本章所附格式大小只是范例，可另附页；

(3)投标文件密封后按规定的时间和地址提交。

封面

正本/副本

（项目名称）

投标文件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日期：年 月 日

目  录

一、法定代表人身份证明	(  )

二、投标人基本情况表	(  )

三、投标函	(  )

四、投标人承诺书	(  )

五、公司简介	(  )

六、资格证明材料	(  )

七、业绩一览表	(  )

八、专业技术人员配置表	(  )

九、项目实施方案	(  )

十、投标人的信誉情况表 	(  )

十一、其它材料（如有）	(  )

一、法定代表人身份证明

单位名称:

单位性质:

地    址:

成立时间:           年        月       日

经营期限:

姓 名:           性 别:        年 龄:           职 务:

系                       的法定代表人。

特此证明。

投标人:   (盖公章)

日 期:      年    月    日

注：（1）法定代表人亲自投标而不委托代理人投标适用。

（2）法定代表人在递交投标文件时，应携带比投标人法人证书及身份证原件备查。

(3)法定代表人提供的证件、证明不齐或不符合要求的，投标文件不予接收。

授权委托书

本人      （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）的投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

特此委托。

附：（1）法定人表人身份证明和法定代表人身份证复印件

（2）委托代理人身份证复印件

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

委托代理人：                           （签字）

年      月      日

二、投标人基本情况表

| 1 | 投标人名称： |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 注册地址： |  |
| 3 | 注册年份：年月日 |  |
| 4 | 电话： | 联系人： |
| 5 | 传真： | 电子邮箱: |
| 6 | 公司营业执照号： |  |
| 7 | 公司员工总人数(单位：人) |  |
| 8 | 主营范围： |  |
| 9 | 其他需要说明的情况（如有）： |  |

三、投标函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究              （项目名称）招标文件的全部内容，愿以        报价承担该项目全部工作。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3.项目负责人姓名：        	，年龄：         ，职 称：       。

4.质量要求：           ，计划工期           。

5.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中选通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

8. （其他补充说明）。

招标人： 	(盖单位章)   法定代表人或其委托代理人： 		(签字)  地    址：

电    话：

邮政编码：

年 	月 	日

四、投标人承诺书

致：（招标人）

我单位愿意参加           （项目名称），作为投标人，我单位承诺如下：

1、我单位自愿参加项目投标,同意并接受招标文件所有内容及要求。

2、我单位对投标所提供的文件和资料的真实性负责，同意并配合行政监督机关和项目业主对我单位进行查询或调查。如与实际不符或弄虚作假，或有应回避的情形而不回避的，本单位愿承担一切责任（包括通报批评和行政处罚等）。

3、我单位完全理解业主单位因法律和政策原因取消招标、以及拒绝所有的投标人而重新招标，并对此类任何行为不承担任何责任。

4、不论中标与否，因投标所发生的一切费用，由我单位自行承担。

5、我单位参加本次投标  不具有  （填写“具有”或“不具有”）招标文件规定的限制参与招标的情形。

6、如我单位中标，我们承诺在项目实施过程中，严格按业主要求按时、按质完成项目工作。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人：（单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

五、公司简介

格式自拟

六、资格证明材料

格式自拟

七、业绩一览表（如果有）

| 序号 | 委托人 | 项目名称 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

八、专业技术人员配置表（如果有）

| 职务 | 姓名 | 专业技术职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

投标人：（单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

九、技术方案

自拟

十、投标人的信誉情况表

| 项 目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- |

注：1.投标人应按照招标文件规定，说明其信誉情况。

2.“投标人的信誉情况表”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件。

十一、其它材料（如有）